**项目名称：AI生成舞蹈**

一句话概括：让一位不会跳舞的，变成会跳舞的高手。这就是我目的

**方案1： 姿态平移或者叫动作迁移**

首先得有一段人物A跳舞的源视频 ， 然后我就是那个不会跳舞的目标人物B

要解决的问题，就是通过人工智能，把A 跳舞的姿态 平移到B上

然后去年我自己也搭建了一个环境，我直接说结果的吧，不是很理想，因为有些动作生成的时候会产生虚化，逼真度不够，自己玩勉强能说的过去。如果10分是满分，也就打个7分吧，应该是模型修炼的不够到位，跑过的都知道，这玩意得需要硬件 GPU 显卡 ，那成本就上去了。

<https://www.bilibili.com/video/BV1ZE41197Aa?from=search&seid=14205813285493481897> 我是去年看了这个视频 下载了代码自己跑的。

**方案2：换皮** ，就是从AI换脸 升级来的。换脸我就不多说了，这技术已经相当成熟了。这个都有开源的源码的。

下面我说下换皮 都包括哪些：脸 ；头发（发型，颜色），衣服（颜色） 鞋等， 场景

我需要你们干什么呢 搭建环境 训练模型，然后写个操作面板

我想要达到什么效果：以假乱真。举例：我想把罗志祥跳舞的视频，换成本人跳舞，但是我不会跳, AI来帮我，如果单纯换脸的话 ，那很容易被人看穿，要是 把发型衣服 包括视频里面场景都换掉话。内核还是罗志祥在跳，那个外形换成我想要的了，应该就以假乱真了。

我个人内心是倾向于方案一的，一旦做出来 ，效果更真实，更逼真，更流畅。硬件要求也高，然后玩命的训练模型。所以我就想到了一个折中的办法，就是方案2。如果说你有更好的解决方案，那就来吧。

生成视频的要求：720P 1080p 可以批量生成视频（最低要求能同时生成2条视频）

**工期的话** ：一个月 ，我是这么安排，3-8天的时间 用来 搭建环境 写代码，包括操作面板。然后的18天的时间用来 训练 反复的调整。还有最后4天用来整体细节的完善。如果你是大牛其实用不了这么长时间的。

交到我手里的应该是一款傻瓜式的AI舞蹈生成工具

**问 ：商用还是自用 答 ：我是自用；预算多少？您报价直接说，这个活多少钱你能接，我能接受咱就合作，接受不了我向您说声抱歉，耽误您的时间了。**

**用什么语言写？你随意**

**交易流程怎么走 ？签合同 走平台**

达成合作后 每天汇报项目进度

题外话：加我的时候 备注一下 ：哪个平台+项目名称 例如：开源中国+AI舞蹈

加我之前最好是准备好 简单的草图或者你的方案+你的报价 一起发给我，不用问我在不在等问题。这样可以节约双方的时间。

Ps时间：我以前接单的时候，如果这个项目工程量不是特别大，构架也不是特别复杂的那种。在联系甲方之前，我都会事先画个草图或者出个简单版的原型稿，我需要搭配几个人，

然后给出一个合理的报价，一起发给甲方。啰嗦这么多，就是这几天遇到真的参差不齐。

微信手机同号：18953427005